Harmonogram prac

Dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w budynku BLT należącym do Sieć badawcza Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego:

Część I -" Działania związane z łączeniem instytutów - wsparcie logistyczne procesu łączenia instytutów, dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego (budynek BLT parter-pomieszczenia P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P17 )” i wykonanie adaptacji powyżej wskazanych pomieszczeń wraz z przynależną infrastrukturą techniczną.

Część II – przygotowanie pomieszczenia do adaptacji stanowiska badawczego w ramach projektu inwestycyjnego Kortech dla stanowiska do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych- pomieszczenie P8.

- Przygotowanie placu budowy demontaż

starych instalacji elektrycznych, wentylacyjnych,

wod-kan, co i technologicznych				05.02.2021-20.03.2021

- Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę		05.02.2021-15.06.2021

- Skucie i uzupełnienie tynków, przygotowanie podłoża	21.03.2021-20.04.2021

- Wykonanie okładzin ścian z płyt gk				21.04.2021-20.05.2021

- Wymiana stolarki okiennej					21.05.2021-30.05.2021

- Montaż bramy rolowanej i segmentowej			31.05.2021-16.05.2021

- Demontaż i montaż bram harmonijkowych		31.05.2021-16.06.2021

- Prace murarskie, demontaż stolarki drzwiowej

Z dostosowaniem wielkości otworów, budowa

Ścianek g/k							16.06.2021-15.07.2021

- Wykonanie instalacji wod.kan, elektrycznej

Sprężonego powietrza, strukturalnej			16.07.2021-30.07.2021

- Montaż systemów wentylacyjnych				01.08.2021-15.08.2021

- Wykonanie posadzki						16.08.2021-26.08.2021

- Montaż stolarki drzwiowej					27.08.2021-06.09.2021

- Wykonanie sufitów podwieszanych	i malowanie		07.09.2021-25.09.2021

- Montaż klimatyzacji						26.09.2021-30.09.2021

- Przekazanie dokumentacji odbiorowej - odbiór		30.09.2021